安防监控工程施工合同书

甲 方：

乙 方：呼和浩特市筠健科技有限责任公司

依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程范围：

工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试

第二条  设备要求及设备清单

乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

设备清单:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

第三条  工程款及支付方式

本合同的工程款总额为￥        元整，大写：人民币    __   整。

工程款支付方式为：

1、一次性支付工程全款。

2、本合同签定后，甲方支付乙方总工程款的   %作为预付款，即￥       元整，大写：人民币        整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。

3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方余款，即￥        元整，大写：人民币             元整。

4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增的预算外工料费用加。乙方已经全面考察甲方场所，并保证设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。

第四条  工程建设期限

合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过___天入场，整个施工工期为____天（按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用）

第五条  产品质量及安装调试要求

1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案。

2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。

3、甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后在合同商定日期内将工程安装调试完毕。

5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

6、乙方施工过程中需保证以下起码标准：

（1）所有线路封闭，不存在任何明线外露；

（2）所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽；

（3）所有摄像头视频设备能稳定运行，不存在不稳定或黑屏；

（4）所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

7、由甲方提供安装场地和电源。

第六条  技术标准和质量保证

1、布线标准：乙方监控系统布线方案，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统》GB50198-94。

2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求。

3、乙方对监控布线、设备质保期限为一年。

4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后48小时内派人员检修。

第七条  工程设备的验收

1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，乙方应要求甲方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。

2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

第八条  技术支持及售后服务

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

3、乙方有义务为甲方培训操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

4、乙方承诺在质保期内，如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在24小时内到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

第九条  验收和移交

1、系统调试开通后，由乙方通知甲方组织验收。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。

2、如甲方在三日内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

第十条  设备保修

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理，并且对工程项目免费维护一年。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。

2、在维护期内，出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，2小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应48小时内到现场服务

重大技术问题应在24小时内到现场服务。若24小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

- 系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。

第十一条  违约责任

1、甲方的违约责任

（1）中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失；

（2）无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的50％；

（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失；乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失；

（4）超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金；

（5）甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失；

（6）由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

（1）乙方的以下行为构成违约:

A、提供的设备不符合附件清单所列明细的，乙方应承担相应更换、重做、维修等义务并承担给甲方带来的损失；

B、未按合同规定的期限交付工程的，乙方应承担由此给甲方带来的损失，并且按照约定赔偿给甲方逾期滞纳金。如施工工期是由于甲方原因超成的工期延迟，交付工程期限应该顺延，并且乙方不承担由此超成的损失和滞纳金。

（2）乙方未提供设备保质、保修服务，或乙方提供的保质、保修服务未达到合同约定要求的。

（3）乙方未能按时完成项目工程的按照调试，影响甲方正常工作开展的，乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方；甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

（4）因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

第十二条  责任免除

1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

第十三条  合同的变更和解除

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十四条  施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

第十五条  合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

2、本合同在维护期届满之日终止。

第十六条  纠纷处理及其他

1、本合同发生纠纷时，当事人双方应友好协商解决；协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_______________________________ 代表签字：

乙方(盖章): 呼和浩特市筠健科技有限责任公司  代表签字：

年   月    日